Додаток 4

до рішення виконавчого  комітету

Здолбунівської міської ради

28.06.2023 №____

ЗАХОДИ

з підготовки Здолбунівського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  Здолбунівської міської ради до роботи в осінньо-зимовий період  2023-2024 років

| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробити та затвердити план заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 року | До 15.05.2023 | Аніскін М.О. |
| 2. | Утворити штаб з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 року | До 15.05.2023 | Аніскін М.О. |
| 3. | Забезпечити розрахунки з підприємствами з теплопостачання, водопостачання, електропостачання. Установити жорсткий контроль за економним використанням енергоресурсів, води та витрат на послуги зв’язку | Постійно 2023-2024 | Аніскін М.О. Аврамчук Н.І. |
| 4. | Забезпечити комплексну підготовку будівель територіального центру із подальшим оформленням актів готовності до опалювального сезону та паспортів готовності (проведення ревізії запірної, дренажної, повітрявипускної і регулюючої арматури та ремонт, відновлення, промивання внутрішньобудинкових систем опалення, перевірка димовентиляційних каналів) | До 01.09.2023 | Ліщинський А.Д. Аніскін М.О. |
| 5. | Виконати гідравлічні випробування теплових мереж та внутрішньо - будинкових систем опалення | До 01.09.2023 | Аніскін М.О. |
| 6. | Провести контрольний запуск системи опалення відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання | До 15.09.2023 | Аніскін М.О. Рудик Л.В. |
| 7. | Забезпечити виконання заходів щодо дотримання правил і вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту. Провести позачергові інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки | До 15.10.2023 | Аніскін М.О. |
| 8. | Перевірити технічний стан пожежної сигналізації, первинних засобів пожежогасіння у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання, а наявність вогнегасників згідно належності та таких, що пройшли технічне обслуговування в приміщенні усіх відділень територіального центру | До 15.10.2023 | Аніскін М.О. Шустак М.В. |
| 9. | Утворити запас твердого палива на опалювальний сезон | До 10.10.2023 | Ліщинський А.Д. |
| 10. | Привести у відповідний робочий стан резервні джерела живлення | До 01.09.2023 | Ліщинський А.Д. |
| 11. | Поновити інвентар для боротьби зі сніговими заметами, спецодяг та взуття. Придбати та заготовити достатню кількість сипучих матеріалів та солі для посипання доріжок на випадок ожеледиці | До 10.10.2023 | Ліщинський А.Д. Аніскін М.О. |
| 12. | Провести заготівлю овочів та картоплі для відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання | До 15.10.2023 | Ліщинський А.Д. Рудик Л.В. |
| 13. | Провести інвентаризацію м’якого інвентарю, одягу та взуття зимового асортименту у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання | До 01.09.2023 | Аврамчук Н.І. |
| 14. | Сформувати банк одягу та взуття зимового асортименту для бездомних громадян | До 15.10.2023 | Семанчик Н.В. |
| 15. | Забезпечити проходження в установленому порядку спеціального навчання та перевірку знань осіб, які експлуатують котли, теплове і електричне обладнання | До 01.10.2023 | Ліщинський А.Д. Аніскін М.О. Рудик Л.В. Матяк О.О. |
| 16. | Утворити оперативний штаб з надання допомоги вразливим верствам населення в зимовий період 2023-2024 року | До 15.10.2023 | Аніскін М.О. |
| 17. | Забезпечити співпрацю з недержавними організаціями (громадськими об’єднаннями, благодійними фондами, релігійними організаціями, осередками Товариства Червоного Хреста тощо), донорами та отримувачами гуманітарної допомоги щодо надання допомоги бездомним особам та запобігання їх загибелі від переохолодження в осінньо-зимовий період | Під час підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 року | Аніскін М.О. Семанчик Н.В. |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                      Юрій СОСЮК