Додаток 5

до рішення виконавчого комітету

Здолбунівської міської ради

28.06.2023 №____

План заходів

щодо підготовки об’єктів соціальної сфери управління з гуманітарних питань Здолбунівської міської ради до роботи                                     в осінньо-зимовий період 2023-2024 року

| № з/п | Найменування заходів |  | Термін виконання |  |  | Орієнтовна вартість |  | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здолбунівський ліцей №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підготувати об’єкти теплового господарства (тепломережу ) до зими відповідно до затверджених графіків | До 01.09.2023 |  |  |  |  |  | Мушик В.В. |
| 2. | Провести ревізію теплової мережі, запірної арматури школи, вузлів обліку теплової енергії | До 15.08.2023 |  |  |  |  |  | Мушик В.В. |
| 3. | Виконати роботу з поточного ремонту приміщень закладу освіти з врахуванням вимог по енергозбереженню | До 15.08.2023 |  |  |  |  |  | Мушик В.В. |
| 4. | Підготовити відповідну виконавчу документацію щодо готовності школи до опалювального сезону 2023-2024 років (акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період, паспорт готовності, акт стану готовності, гідравлічного випробування) для погодження в Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії | До 15.07.2023 |  |  |  |  |  | Мушик В.В. |
| 5. | Провести ревізії і забезпечити справність роботи електричних щитів освітлення, перевірити технічний стан автоматики | До 15.08.2023 |  |  |  |  |  | Мушик В.В. |
| 6. | Постійно контролювати роботу системи тепло, електро- та водопостачання | Протягом опалюваль-ного сезону |  |  |  |  |  | Мушик В.В. |
| 7. | Провести утеплення вікон та вхідних дверей | До 01.10. 2023 |  |  |  |  |  | Мушик В.В. |
| 8. | Провести утеплення відкритих місць теплотраси, виконати роботи по профілактиці і ремонту обладнання, теплової мережі, яка знаходяться на балансі, а також внутрішньо- шкільної системи теплопостачання | До 15.08.2023 |  |  |  |  |  | Мушик В.В. |
| 9. | Виконати промивку водопідігрівачів і промивку внутрішньо-шкільних систем опалення, провести гідравлічні випробування систем теплопостачання, водопідігрівачів (при наявності) з оформленням відповідних актів, згідно з вимогами, передбаченими НТД та НПА | До 15.07.2023 |  |  |  |  |  | Мушик В.В. |
| 10. | Провести перевірку стану пожежної безпеки навчального закладу та виконати заходи по забезпеченню безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років | До 15.08.2023 |  |  |  |  |  | Мушик В.В. |
| Здолбунівський ліцей № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Організувати та забезпечити проведення поточних ремонтних робіт у приміщенні ліцею та топкової. |  |  | липень |  |  |  | Завідувач господарством |
| 2. | Перевірити роботу системи автономного живлення топкової. |  |  | липень |  |  |  | Завідувач господарством |
| 3. | Провести огляд освітлення та забезпечити заміну непрацюючих електроламп, перевірити кріплення розеток. |  |  | липень |  |  |  | Завідувач господарством |
| 4. | Перевірити справність внутрішньої мережі Інтернет та мультимедійного обладнання. |  |  | червень |  |  |  | Завідувач господарством |
| 5. | Провести ремонт системи відео спостереження. |  |  | червень |  |  |  | Завідувач господарством |
| 6. | Провести технічний огляд та перевірити контурів заземлення на предмет видимих пошкоджень. |  |  | серпень |  |  |  | Завідувач господарством |
| 7. | Підготувати тепломережу до роботи в осінньо-зимовий період (перевірити герметичність системи опалення, стан ізоляції системи на горищі) |  |  | вересень |  |  |  | Завідувач господарством |
| 8. | Відремонтувати слухове вікно на горищі, перевірити конструкції горища та цілісність покриття. |  |  | липень |  |  |  | Завідувач господарством |
| 9. | Провести технічну експертизу вогнегасників, за потреби зробити перезарядку |  |  | вересень |  |  |  | Завідувач господарством |
| 10. | Провести ремонт підлоги спортивного залу |  |  | серпень |  |  |  | Завідувач господарством |
| 11. | Почистити ринви по периметру закладу (1 поверх) |  |  | вересень |  |  |  | Завідувач господарством |
| 12. | Відремонтувати систему електронного запуску котла топкової |  |  | вересень |  |  |  | Завідувач господарством |
| 13. | Встановити батарею опалення в харчоблоці топкової |  |  | вересень |  |  |  | Завідувач господарством |
| 14. | Провести профілактичні роботи з обслуговування котлів топкової |  |  | вересень |  |  |  | Завідувач господарством |
| 15. | Повірка газоаналізатора топкової |  |  | вересень |  |  |  | Завідувач господарством |
| 16. | Перевірка димових та вентиляційних каналів топкової |  |  | вересень |  |  |  | Завідувач господарством |
| 17. | Провести огляд будівель та приміщень закладу освіти на відповідність правилам пожежної безпеки, наявності інструкцій по порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації (пожежі) та планів евакуації на кожному поверсі будівель, перевірити стан евакуаційних виходів, стан та можливість відкриття, у разі потреби, запасних виходів і т. ін. |  |  | липень-серпень |  |  |  | Завідувач господарством |
| 18. | Провести поточний ремонт твердого покриття (плитка) внутрішнього двору. |  |  | червень-липень |  |  |  | Завідувач господарством |
| 19. | Провести огляд будівель, приміщень, комунікацій із складанням акт-дозволів на введення їх в експлуатацію |  |  | До 26.08.2023 |  |  |  | Постійно діюча технічна комісія закладу освіти |
| 20. | Взяти участь у роботі комісії з прийому в експлуатацію закладу освіти, створеної за наказом гуманітарного управління Здолбунівської міської ради |  |  | До 26.08.2023 |  |  |  | Директор |
| Здолбунівський ліцей № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підготувати відповідну виконавчу документацію щодо готовності школи до опалювального сезону 2023-2024 рр. |  |  |  | До 01.08.2023 |  |  | Ужинська Л.В. |
| 2. | Здійснити частковий ремонт труб системи гарячого водопостачання, часткову заміну радіаторів (при необхідності) |  |  |  | До 01.08.2023 |  |  | Ужинська Л.В. |
| 3. | Перевірити стан горища, даху, провести ремонтні роботи з метою унеможливлення протікання даху спортзалу |  |  |  | До 25.08.2023 |  |  | Ужинська Л.В. |
| 4. | Закупити необхідну кількість енергозберігаючих лампочок |  |  |  | До 25.08.2023 |  |  | Ковальчук Л.Є., Ужинська Л.В. |
| 5. | Дерев’яні елементи горищних покриттів будівель (крокви, лати) обробити засобами вогнезахисту |  |  |  | До 25.08.2023 |  |  | Ковальчук Л.Є., Ужинська Л.В. |
| 6. | Приміщення обладнати системами протипожежного захисту (автоматичною пожежною сигналізацією) відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту» |  |  |  | До 25.08.2023 |  |  | Ковальчук Л.Є., Ужинська Л.В |
| 7. | Виготовити проектно - кошторисну документацію за ДК 021:2015:71320000-7 по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі корпус № 1 Здолбунівського ліцею № 3 Здолбунівської міської ради Рівненської області за адресою: вул. Кармелюка У., 5, м. Здолбунів, Рівненської області (заходи з енергозбереження - утеплення фасаду, утеплення та ремонт даху, заміна вікон та дверей)» |  |  |  | До 30.06.2023 |  |  | Ковальчук Л.Є., Ужинська Л.В |
| 8. | Виготовити проектно- кошторисну документацію за ДК 021:2015:71320000-7 по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі корпус № 2 Здолбунівського ліцею № 3 Здолбунівської міської ради Рівненської області за адресою: проспект Цементників, 3, м. Здолбунів, Рівненської області (заходи з енергозбереження - утеплення фасаду, утеплення та ремонт даху, заміна вікон та дверей)» |  |  |  | До 30.06.2023 |  |  | Ковальчук Л.Є., Ужинська Л.В. |
| 9. | Пожежні кран-комплекти укомплектувати пожежними рукавами однакового з ним діаметра та стволами, а також важелями для полегшення відкривання вентилів |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Ковальчук Л.Є., Ужинська Л.В. |
| 10. | Упродовж опалювального сезону постійно контролювати роботу систем тепло, електро, та водопостачання |  |  |  | Упродовж опалюваль-ного сезону |  |  | Ковальчук Л.Є., Ужинська Л.В. |
| Здолбунівський ліцей № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробити графіки проведення ремонтних та профілактичних робіт. |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 2. | Перевірити стан утеплення будівлі (горищах, сходових клітинах, підвалі) |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 3. | Поновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на теплопроводах згідно вимог |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 4. | Провести поточний ремонт системи опалення в приміщенні ліцею та майстерні, а саме: -протравлення і промивання труб реактивами, -прочищення радіаторів центрального опалення, -установлення муфтових кранів та повітряних (кранів Маєвського), -заміна футорок, -гідравлічне випробування трубопроводів системи опалення, -перевірка опалювальних приладів на прогрівання. |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 5. | Скласти акти готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 6. | Забезпечити наявність експлуатаційних інструкцій з ліквідації аварійних ситуацій системи опалення в начальному закладі |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 7. | Замінити вхідні двері у приміщенні майстерні-2 шт. та у приміщенні ліцею (запасні виходи) -3 шт. |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 8. | Обладнати автоматичною пожежною сигналізацією приміщення ліцею та майстерні (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення технічних робіт). |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| Здолбунівський ліцей № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробити та затвердити комплекс заходів щодо підготовки закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 року |  |  |  | До 01.06.2023 |  |  | Мартинюк О.С. |
| 2. | Забезпечити виконання заходів програми енергозбереження, передбачених на 2024 рік |  |  |  | Протягом 2023 року |  |  | Мартинюк О.С. |
| 3. | Забезпечити необхідну кількість газу на опалювальний період |  |  |  | Липень -жовтень 2023 року |  |  | Фахівець з публічних закупівель |
| 4. | Підготувати об’єкти теплового господарства (котельні, тепломережі) до зими відповідно до затверджених графіків |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Уповноважена особа Більчук В.М. |
| 5. | Провести ревізію котлів, теплових мереж, запірної арматури, котельного обладнання закладу, перевірити технічний стан вузлів обліку теплової енергії |  |  |  | До 25.07.2023 |  |  | Мартинюк О.С. |
| 6. | Виконати роботи з поточних ремонтів закладу з врахуванням вимог по енергозбереженню |  |  |  | До 18.08.2023 |  |  | Мартинюк О.С. |
| 7. | При наявності фінансування провести тендер на капітальний ремонт цоколю та покрівлі малої школи. |  |  |  | Протягом 2023 року |  |  | Мартинюк О.С. Більчук В.М. |
| 8. | Провести навчання штатних кочегарів і операторів з правил безпеки при експлуатації газових побутових котлів, котелень на газовому паливі. |  |  |  | До 30.10.2023 |  |  | Мартинюк О.С. |
| 9. | Провести утеплення відкритих місць тепломереж, виконати роботи по профілактиці і ремонту обладнання, теплових мереж, які знаходяться на балансі, а також внутрішньошкільних систем теплопостачання. |  |  |  | До 18.08.2023 |  |  | Мартинюк О.С. |
| 10. | Виконати промивку водопідігрівачів і промивку внутрішньошкільних систем опалення, провести гідравлічні випробування систем теплопостачання, водопідігрівачів (при наявності) з оформленням відповідних актів, згідно з вимогами, передбаченими НТД та НПА з питань технічної та безпечної експлуатації теплоустановок та мереж споживачів |  |  |  | До 25.07.2023 |  |  | Мартинюк О.С. |
| 11. | Підготовити відповідну виконавчу документацію щодо готовності школи до опалювального сезону 2023-2024 року (паспорт готовності, акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період, акт стану готовності, акт промивки трубопроводів, акт гідравлічного випробування) для погодження в управлінні Державної інспекції енергетичного нагляду України у Рівненській області |  |  |  | До 25.07.2023 |  |  | Керівники закладів освіти |
| 12. | Провести ревізії і забезпечити справність роботи електричних щитів освітлення, привести схеми електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями, перевірити технічний стан автоматики |  |  |  | До 18.08.2023 |  |  | Мартинюк О.С. |
| 13. | Провести перевірку стану пожежної безпеки закладу та виконати заходи по забезпеченню безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 року |  |  |  | До 18.08.2023 |  |  | Мартинюк О.С. |
| 14. | Провести утеплення вікон та вхідних дверей |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Класні керівники, Мартинюк О.С. |
| 15. | Укомплектувати робочі місця виробничого персоналу оперативною та технічною документацією |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Мартинюк О.С. |
| 16. | Провести огляд благоустрою і готовності навчального закладу до зимового періоду |  |  |  | З 10.08.2023 по 01.09.2023 |  |  | Мартинюк О.С. |
| 17. | Протягом опалювального сезону постійно контролювати роботу систем тепло, електро та водопостачання |  |  |  | Протягом опалюваль-ного сезону |  |  | Мартинюк О.С. |
| 18. | Провести навчання завгоспу ліцею з «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Мартинюк О.С. |
| 19. | Пройти навчання завгоспу ліцею з «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» |  |  |  | До 30.10.2023 |  |  | Мартинюк О.С. |
| 20. | Пройти навчання завгоспу ліцею з «Правил електробезпеки» |  |  |  | До 20.11.2023 |  |  | Мартинюк О.С. |
| Здолбунівський ліцей № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Провести поточний ремонт даху. |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Колінчасік А.В. |
| 2. | Облаштувати підлогу із бетону в приміщенні сховища та економні світлодіодні світильники |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Колінчасік А.В. |
| 3. | Провести ревізію теплових мереж і запірної арматури, кранів, вузлів обліку теплової енергії |  |  |  | До 01.08.2023 |  |  | Колінчасік А.В. |
| 4. | Очистити грязевики |  |  |  | До 01.08.2023 |  |  | Колінчасік А.В. |
| 5. | Виконати промивку теплової системи опалення, провести гідравлічні випробування систем теплопостачання з оформленням відповідних актів, згідно з вимогами, передбаченими НТД та НПА з питань технічної та безпечної експлуатації теплоустановок та мереж. |  |  |  | До 15.08.2023 |  |  | Колінчасік А.В. |
| 6. | Підготовити відповідну виконавчу документацію щодо готовності ліцею до опалювального періоду 2023-2024 року (паспорт готовності, акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період, акт стану готовності , акт промивки систем та гідравлічного випробування). |  |  |  | До 20.08.2023 |  |  | Колінчасік А.В. |
| 7. | Підготовити до зими відповідний інвентар для очищення снігового покриву і льоду та пісок для посипання доріжок |  |  |  | До 15.10.2023 |  |  | Колінчасік А.В. Михайлов С.С. |
| 8. | Зробити ремонт ел. щитка на 4 поверсі із заміною ел. автоматів . |  |  |  | До 01.08.2023 |  |  | Колінчасік А.В. Курач М.У. |
| 9. | Перевірити роботу освітлювальної мережі, замінити не робочі лампи на світлодіодні |  |  |  | До 20.08.2023 |  |  | Колінчасік А.В. Курач М.У. |
| 10. | Провести ревізію і забезпечити справність роботи всіх ел. щитів із розробленими відповідними схемами електропостачання |  |  |  | До 01.08.2023 |  |  | Курач М.У. |
| 11. | Перевірити технічний стан всіх ел. установок в ліцеї |  |  |  | До 15.08.2023 |  |  | Колінчасік А.В. Курач М.У. |
| 12. | Перевірити все обладнання сантехнічних вузлів каналізаційних і водяних труб на їх справність |  |  |  | До 20.08.2023 |  |  | Колінчасік А.В. |
| 13. | Забезпечити проведення вимірювання опору ізоляції струморозподільчої мережі, опору петлі фаза-нуль та заземлення з оформленням відповідних актів |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Колінчасік А.В. |
| 14. | Виконати перевірку всіх вогнегасників та їх перезарядку |  |  |  | До 04.07.2023 |  |  | Колінчасік А.В. |
| 15. | Перевірити на щільність, закривання зовнішніх дверей та інших місць щодо поступання в приміщення холодного повітря |  |  |  | До 15.10.2023 |  |  | Колінчасік А.В. |
| 16. | Укомплектувати робочі місця відповідною оперативною технічною документацією |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Колінчасік А.В. Курач М.У. |
| 17. | Забезпечити протягом навчального року та опалювального періоду температурний режим в приміщеннях згідно санітарних норм. |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Колінчасік А.В. Новіцка Л.Я. |
| 18. | Протягом року та опалювального періоду постійно контролювати роботу систем опалення, ел. постачання та води із відповідними в оперативному журналі |  |  |  | постійно |  |  | Колінчасік А.В. Курач М.У. |
| 19. | Вести журнал використання та обліку тепла, ел.енергії та води із щоденним їх записом, враховуючи щомісячний їх ліміт |  |  |  | щоденно |  |  | Колінчасік А.В. |
| 20. | Зобов’язати відповідальних працівників ліцею вести щоденний контроль за роботою систем опалення та недопущення їх розмороження |  |  |  | До 15.10.2023 |  |  | Колінчасік А.В. |
| 21. | Провести нараду з класними керівниками і зав. кабінетами та бесіди з учнями щодо бережливого використання тепла, ел.енергії та води |  |  |  | До 08.09.2023 |  |  | Гмирак Т.Я. |
| Здолбунівська початкова школа №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Тримати на постійному контролі проведення капітального ремонту будівлі закладу освіти (заходи з енергозбереження – утеплення фасаду, утеплення та ремонт даху) |  |  |  | Протягом року |  |  | Завідувач господарством |
| 2. | Підготувати теплове господарство школи до зими. |  |  |  | До 15.08. 2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 3. | Провести ревізію теплової мережі. |  |  |  | До 15.08.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 4. | Виконати промивку тепломережі закладу освіти. |  |  |  | До 15.08.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 5. | Виконати роботи з поточного ремонту закладу освіти. |  |  |  | До 25.08.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 6. | Підготуватись до проведення огляду благоустрою і готовності закладу освіти до зими. |  |  |  | До 15.08.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 7. | Підготовити відповідну виконавчу документацію щодо готовності школи до опалювального сезону 2023-2024 (акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період, паспорт готовності, акт стану готовності, акт гідравлічного випробування) для погодження в Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії . |  |  |  | До 15.08.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 8. | Провести ревізію і забезпечити справність роботи електричних щитів освітлення. |  |  |  | До 15.08.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 9. | Протягом опалювального сезону постійно контролювати роботу систем тепло, електро та водопостачання. |  |  |  | Протягом опалюваль-ного сезону |  |  | Завідувач господарством |
| 10. | Виконати промивку водопідігрівачів |  |  |  | До 15.08.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 11. | Провести утеплення відкритих місць теплотраси. |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 12. | Перевірити стан пожежної безпеки закладу та виконати заходи по забезпеченню безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 |  |  |  | До 15.08.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| Новомильська гімназія |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підготувати проекти наказів про: -Затвердження заходів по підготовці навчального закладу до початку 2023/2024 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період. -Організацію роботи з охорони праці та пожежної безпеки; -Організацію роботи з питань збереження життя і здоров”я учнів. |  |  |  | До 10.06.2023 |  |  | Директор |
| 2. | Привести у відповідність документацію: журнали інструктажів, інструкцій, посадових інструкцій іншої документації |  |  |  | До 01.08.2023 |  |  | Директор, завідувач господарством |
| 3. | Забезпечити заклад первинними засобами пожежогасіння; перезарядити вогнегасники на новий хімічний склад (4 шт.) |  |  |  | До 01.08.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 4. | Оглянути будівлі, споруди з метою виявлення аварійних об’єктів, скласти відповідний акт |  |  |  | До 15.06.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 5. | Провести поточний ремонт, згідно бюджетних призначень на 2023 рік та враховуючи умови воєнного стану |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 6. | Провести перевірку опалювальної системи до опалювального сезону, підготувати на затвердження відповідну документацію по тепловому господарству |  |  |  | До 01.08.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 7. | Забезпечити виконання заходів по економії електроенергії, тепла, води |  |  |  | постійно |  |  | Директор |
| 8. | Перевірити справність інвентарю для прибирання опалого листя, снігу, льоду |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 9. | Провести планову повірку газового сигналізатора |  |  |  | До 01.08.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 10. | Провести щорічну перевірку димохода |  |  |  | До 20.08.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 11. | Організувати проведення перевірки опору контурів заземлення та ізоляції електрообладнання |  |  |  | 01.08.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| П’ятигірська гімназія |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробити та затвердити заходів щодо підготовки закладу до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 року |  |  |  | До 16.05.2023 |  |  | Директор школи |
| 2. | Забезпечити енергозбереження, передбачене на 2023 рік |  |  |  | Протягом 2023 року |  |  | Директор школи |
| 3. | Забезпечити необхідну кількість палива на опалювальний період |  |  |  | Липень-жовтень 2023 року |  |  | Директор школи |
| 4. | Підготувати об’єкт теплового господарства (котельні, тепломережі) до зими |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Директор школи, завідувач господарством |
| 5. | Провести ревізію котлів, теплових мереж |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Директор школи, завідувач господарством |
| 6. | Виконати роботи з поточних ремонтів закладу освіти з врахуванням вимог по енергозбереженню |  |  |  | До 14.08.2023 |  |  | Директор школи, завідувач господарством |
| 7. | Замінити тамбурні двері на енергозберігаючі. |  |  |  | До 20.08.2023 |  |  | Директор школи, завідувач господарством |
| 8. | Провести навчання операторів з правил безпеки при експлуатації газових побутових котлів |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Директор школи |
| 9. | Провести перевірку опору ізоляції |  |  |  | До 14.08.2023 |  |  | Директор школи, завідувач господарством |
| 10. | Виконати промивку водопідігрівачів і промивку внутрішньошкільних систем опалення, провести гідравлічні випробування систем теплопостачання, водопідігрівачів (при наявності) з оформленням відповідних актів, згідно з вимогами, передбаченими НТД та НПА з питань технічної та безпечної експлуатації теплоустановок та мереж споживачів |  |  |  | До 15.07.2023 |  |  | Директор школи, завідувач господарством |
| 11. | Підготовити відповідну виконавчу документацію щодо готовності шкіл до опалювального сезону 2023-2024 рр. (паспорт готовності, акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період, акт стану готовності, акт промивки трубопроводів, акт гідравлічного випробування) для погодження в Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у Рівненській області |  |  |  | До 15.07.2023 |  |  | Директор школи, завідувач господарством |
| 12. | Провести ревізії і забезпечити справність роботи електричних щитів освітлення, привести схеми електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями, перевірити технічний стан автоматики |  |  |  | До 14.08.2023 |  |  | Директор школи, завідувач господарством |
| 13. | Провести перевірку стану пожежної безпеки навчальних закладів та виконати заходи по забезпеченню безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років |  |  |  | До 14.08.2023 |  |  | Директор школи, завідувач господарством |
| 14. | Доукомплектувати пожежний щит, провести ремонт верхньої частини труб, колодязя |  |  |  | До 14.08.2023 |  |  | Директор школи, завідувач господарством |
| 15. | Укомплектувати робочі місця виробничого персоналу оперативною та технічною документацією |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Директор школи, завідувач господарством |
| 16. | Провести огляд благоустрою і готовності закладу до зимового періоду |  |  |  | До 15.08.2023 |  |  | Комісія |
| 17. | Протягом опалювального сезону постійно контролювати роботу систем тепло-, електро- та водопостачання |  |  |  | Протягом опалюваль-ного сезону |  |  | Директор школи, завідувач господарством |
| Новосілківська гімназія |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробити та затвердити комплекс заходів щодо підготовки закладу до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 навчального року, з урахуванням проведених обстежень |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Директор |
| 2. | Забезпечити виконання заходів щодо енергозбереження (заміна вікон на енергозберігаючі) |  |  |  | Протягом 2023-2024 навчального року |  |  | Директор |
| 3. | Забезпечувати виконання заходів по економії електроенергії, газу, води |  |  |  | Протягом 2023-2024 навчального року |  |  | Директор |
| 4. | Провести ревізію котлів, теплових мереж, запірної арматури, котельного обладнання закладу |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Директор |
| 5. | Перевірити технічний стан пожежних резервуарів, первинних засобів пожежогасіння. |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Директор |
| 6. | Забезпечити Держперевірку вимірювальних приладів (манометри, термометри, лічильники) та газосигналізаторів, які встановлені на газових приладах. |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Директор |
| 7. | Провести навчання оператора з правил безпеки при експлуатації газових побутових котлів. (котельні на газовому паливі). |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Директор |
| 8. | Провести утеплення відкритих місць тепломереж, виконати роботи по профілактиці і ремонту обладнання, теплових мереж, які знаходяться на балансі, а також внутрішньошкільній системі теплопостачання. |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Директор |
| 9. | Виконати промивку водопідігрівачів і промивку внутрішньошкільної системи опалення, провести гідравлічні випробування системи теплопостачання, водопідігрівачів (при наявності) з оформленням відповідних актів, згідно з вимогами, передбаченими НТД та НПА з питань технічної та безпечної експлуатації теплоустановок та мереж споживачів |  |  |  | До 15.06.2023 |  |  | Директор |
| 10. | Підготовити відповідну виконавчу документацію щодо готовності закладу до опалювального сезону 2023-2024 н.р. (паспорт готовності, акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період, акт стану готовності, акт промивки трубопроводів, акт гідравлічного випробування) для погодження в Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у Рівненській області |  |  |  | До 15.06.2023 |  |  | Директор |
| 11. | Провести ревізії і забезпечити справність роботи електричних щитів освітлення, привести схеми електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями, перевірити технічний стан автоматики |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Директор |
| 12. | Провести перевірку стану пожежної безпеки навчальних закладів та виконати заходи по забезпеченню безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 н.р. |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Директор |
| 13. | Здійснити огляд придатності димових та вентиляційних каналів газових котлів. |  |  |  | До 15.10.2023 |  |  | Директор |
| 14. | Придбати магістральний насос топкової на газовому паливі. |  |  |  | До 15.10.2023 |  |  | Директор |
| 15. | Провести огляд благоустрою і готовності закладу до зимового періоду. Перевірити справність інвентарю для прибирання опалого листя, снігу, льоду. |  |  |  | З 15.08.2023 по 01.09.2023 |  |  | Директор |
| 16. | Протягом опалювального сезону постійно контролювати роботу систем газо-, електро- та водопостачання. |  |  |  | Протягом опалюваль-ного сезону |  |  | Директор |
| Глинський ліцей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підготувати об’єкти теплового господарства (котельню, тепломережі) до зимового періоду |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Цибульська В.О. Касьянчук І.Ю. Король Р.Г |
| 2. | Придбати насос в котельню структурного дошкільного підрозділу |  |  |  | До 15.07.2023 |  |  | Король Р.Г. Чередник Т.В. |
| 3. | Провести гідравлічні випробування систем теплопостачання, водопідігрівачів (при наявності) з оформленням відповідних актів, згідно з вимогами, передбаченими НТД та НГ1А з питань технічної та безпечної експлуатації теплоустановок та мереж споживачів |  |  |  | До 14.08.2023 |  |  | Король Р.Г. Касьянчук І.Ю. |
| 4. | Виконати роботи з поточних ремонтів шкільних приміщень і структурного дошкільного підрозділу з врахуванням вимог по енергозбереженню. |  |  |  | До 14.08.2023 |  |  | Цибульська В.О. Касьянчук І.Ю. Король Р.Г |
| 5. | Завершити роботи з капітального ремонту спортзалу Глинського ліцею |  |  |  | Протягом 2023 року |  |  | Цибульська В.О. |
| 6. | Підготувати відповідну виконавчу документацію щодо готовності закладу освіти до опалювального сезону 2023-2024 року |  |  |  | До 15.08.2023 |  |  | Король Р.Г |
| 7. | Здійснити перевірку вимірів опору заземлення і ізоляції |  |  |  | До 14.08.2023 |  |  | Король Р.Г |
| 8. | Провести перевірку стану пожежної безпеки та виконати заходи по забезпеченню безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 року. Здійснити перезарядку і закупівлю вогнегасників |  |  |  | До 14.08.2023 |  |  | Король Р.Г |
| 9. | Здійснити заміну вхідних і встановлення двох міжкімнатних дверей в найпростішому укритті Глинського ліцею |  |  |  | До 01.06.2023 |  |  | Король Р.Г |
| 10. | Протягом опалювального сезону постійно контролювати роботу систем тепло-, електро- та водопостачання |  |  |  | Протягом опалюваль-ного сезону |  |  | Король Р.Г |
| 11. | Провести ремрнтні роботи пандуса, сходів ліцею і структурного дошкільного підрозділу |  |  |  | До 31.05.2023 |  |  | Король Р.Г. Касьянчук І.Ю. |
| 12. | Заключити договори і забезпечити централізований вивіз сміття |  |  |  | До 31.05.2023 |  |  | Король Р.Г. |
| Ільпінська початкова школа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підготувати проекти наказів про: - Затвердження заходів по підготовці навчального закладу до початку 2023/2024 навчального року та роботи в осінньо- зимовий період. - Організацію роботи з охорони праці та пожежної безпеки; - Організацію роботи з питань збереження життя і здоров”я учнів. |  |  |  | До 10.07.2023 |  |  | Завідувач школи |
| 2. | Привести у відповідність документацію: журнали інструктажів, інструкцій, посадових інструкцій іншої документації |  |  |  | До 01.08.2023 |  |  | Завідувач школи |
| 3. | Забезпечити заклад первинними засобами пожежогасіння; перезарядити вогнегасники на новий хімічний склад (3 шт.) |  |  |  | До 01.08.2023 |  |  | Завідувач школи |
| 4. | Оглянути будівлі, споруди з метою виявлення аварійних об’єктів, скласти відповідний акт |  |  |  | До 01.06.2023 |  |  | Комісія |
| 5. | Провести поточний ремонт, згідно бюджетних призначень на 2023р. та враховуючи умови воєнного стану |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Персонал школи |
| 6. | Провести перевірку опалювальної системи до опалювального сезону, підготувати на затвердження відповідну документацію по тепловому господарству |  |  |  | До 01.08.2023 |  |  | Завідувач школи |
| 7. | Забезпечити виконання заходів по економії електроенергії, тепла, води |  |  |  | Постійно |  |  | Завідувач школи |
| 8. | Перевірити справність інвентарю для прибирання опалого листя, снігу, льоду |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Двірник |
| 9. | Провести щорічну перевірку димохода |  |  |  | До 20.08.2023 |  |  | Завідувач школи |
| 10. | Організувати планове навчання відповідального за газове обладнання |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Завідувач школи |
| 11. | Провести щорічну повірку газового сигналізатора |  |  |  | До 20.08.2023 |  |  | Завідувач школи |
| Копитківський ліцей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробити та затвердити комплекс заходів щодо підготовки школи до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 |  |  |  | До 15.05.2023 |  |  | Директор Завідувач господарством |
| 2. | Забезпечити виконання заходів програми енергозбереження ТГ, передбачених на 2023-24 |  |  |  | Протягом 2023-2024 року |  |  | Директор Завідувач господарством |
| 3. | Підготувати об’єкт теплового господарства (котельню, тепломережі) до зими відповідно до затвердженого графіку |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Директор Завідувач господарством |
| 4. | Провести ревізію котлів, теплових мереж, запірної арматури, котельного обладнання закладів освіти, перевірити технічний стан вузлів обліку енергії |  |  |  | До 15.07. 2023 |  |  | Завідувач господарством Комісія закладу |
| 5. | Виконати роботи з поточного ремонту школи з врахуванням вимог по енергозбереженню |  |  |  | До 15.08. 2023 |  |  | Технічний персонал закладу |
| 6. | Провести утеплення відкритих місць тепломереж, виконати роботи по профілактиці і ремонту обладнання, теплових мереж, які знаходяться на балансі, а також внутрішньошкільної системи теплопостачання. |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Завідувач господарством, майстер по ремонту |
| 7. | Підготовити відповідну виконавчу документацію щодо готовності закладу до опалювального сезону 2023-2024 рр. (паспорт готовності, акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період, акт стану готовності, акт промивки трубопроводів, акт гідравлічного випробування) для погодження в Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у Рівненській області |  |  |  | До 15.07.2023 |  |  | Директор, Завідувач господарством Комісія закладу |
| 8. | Провести ревізії і забезпечити справність роботи електричних щитів освітлення, привести схеми електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями, перевірити технічний стан автоматики |  |  |  | До 15.08.2023 |  |  | Завідувач господарством Майстер по ремонту |
| 9. | Провести перевірку стану пожежної безпеки ліцею та виконати заходи по забезпеченню безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 |  |  |  | До 15.08.2023 |  |  | Директор Завідувач господарством |
| 10. | Укомплектувати робочі місця виробничого персоналу оперативною та технічною документацією |  |  |  | До 15.10.2023 |  |  | Відповідальний за ТБ, завідувач господарством |
| 11. | Придбати необхідну кількість твердого палива на опалювальний сезон 2023-2024 |  |  |  | До 15.10.2023 |  |  | Директор |
| 12. | Проконтролювати проходження навчання машиністів-кочегарів |  |  |  | До 15.10.2023 |  |  | Директор, завідувач господарством |
| 13. | Протягом опалювального сезону постійно контролювати роботу систем тепло, електро та водопостачання |  |  |  | Протягом опалюваль-ного сезону |  |  | Директор Завідувач господарством |
| Здолбунівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Дзвіночок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Видати наказ про призначення відповідальних осіб за експлуатацію будівель та споруд |  |  |  | До 01.08.2023 |  |  | В.о. директора |
| 2. | Провести повірку манометрів і термометрів в тепловому вузлі. Скласти угоду з КП «Здолбунівкомуненергія» на відпуск теплової енергії |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 3. | Підготувати відповідну виконавчу документацію щодо готовності закладу до опалювального сезону 2023-2024: -промивка теплових пунктів систем теплопостачання -перевірка технічного стану теплових пунктів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв -приведення теплоізоляції о вимог нормативної документації |  |  |  | До 31.08.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 4. | Виконати необхідні ремонтно-профілактичні роботи по підготовці теплового господарства ЗДО до експлуатації в зимовий період 2023-2024 зі здачею за паспортами готовності, Провести весняний та осінній технічні огляди будівлі та споруд |  |  |  | До 15.09.2023 |  |  | Голова комісії |
| 5. | Протягом опалювального сезону постійно контролювати роботу систем тепло, електро та водопостачання |  |  |  | Протягом опалю-вального сезону |  |  | Завідувач господарством |
| 6. | Забезпечити контроль за проведенням обстеження стану пожежної безпеки закладу та перевірити справність технічних засобів пожежогасіння. |  |  |  | До 01.08.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 7. | Підготувати пісок для посипання доріжок під час ожеледиці |  |  |  | До 01.11.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 8. | Провести огляд освітлення та забезпечити заміну непрацюючих електроламп, в групах та на території ЗДО (при потребі) |  |  |  | постійно |  |  | Завідувач господарством |
| 9. | Провести технічний огляд та перевірити контури заземлення на харчоблоці |  |  |  | Згідно графіка проведен-ня |  |  | Завідувач господарством |
| 10. | Перевірити стан горища, даху, водовідвідних труб (ринв) |  |  |  | Вересень-жовтень 2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 11. | Провести інструктаж з працівниками закладу: «Безпека життєдіяльності дітей», «Правила пожежної безпеки» та «Охорона праці» |  |  |  | Вересень-жовтень 2023 |  |  | Вихователь-методист Завідувач господарством |
| 12. | Вживати заходів щодо економії енерго та водоресурсів, дотримання лімітів їх використання |  |  |  | постійно |  |  | Завідувач господарством |
| Здолбунівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 «Ладоньки» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Скласти угоду ДП «Здолбунівтеплоенергія» на відпуск теплової енергії |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | В.о. директора |
| 2. | Провести повірку манометрів і термометрів в тепловому вузлі |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 3. | Провести заміну крана батерфляй в тепловому вузлі |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 4. | Підготовити відповідну виконавчу документацію щодо готовності закладу до опалювального сезону 2023-2024 (акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період, паспорт готовності, акт стану готовності, гідравлічного випробування) для погодження в Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії |  |  |  | До 01.08.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 5. | Виконати необхідні ремонтно-профілактичні роботи по підготовці теплового господарства ЗДО до експлуатації в зимовий період 2023-2024 років зі здачею за паспортами готовності. Провести весняний та осінній технічні огляди будівлі та споруд. |  |  |  | До 15.09.2023 |  |  | Голова комісії Борушевська Н.М |
| 6. | Протягом опалювального сезону постійно контролювати роботу систем тепло-, електро- та водопостачання. |  |  |  | Протягом опалюваль– ного сезону |  |  | Завідувач господарством, комісія. |
| 7. | Провести перевірку стану пожежної безпеки закладу та виконати заходи по забезпеченню безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 |  |  |  | До 01.08.2023 |  |  | Завідувач господарством, комісія |
| 8. | Виконати промивку водопідігрівачів і промивку внутрішньої системи опалення, провести гідравлічні випробування системи теплопостачання, водопідігрівачів з оформленням відповідних актів, згідно з вимогами, передбаченими НТД та НПА |  |  |  | До 25.08.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 9. | Провести огляд освітлення та забезпечити заміну неробочих електроламп в групах та на території ЗДО (при потребі) |  |  |  | Постійно |  |  | Завідувач господарством, Комісія, електрик. |
| 10. | Провести технічний огляд та перевірити контури заземлення на харчоблоці |  |  |  | Згідно з графіком проведення |  |  | Завідувач господарством |
| 11. | Провести ревізію теплоізоляції в підвалі |  |  |  | До 15.09.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 12. | Перевірити технічний стан пристроїв релейного захисту та автоматики |  |  |  | До 15.09.2023 |  |  | Завідувач господарством, комісія. |
| 13. | Перевірити стан горища, даху, водовідвідних труб (ринв), встановити ринви, відсутні на приміщенні укриття № 1 |  |  |  | До серпня 2023 |  |  | Завідувач господарством робітник з комплексного обслуговування С. Гранюк |
| 14 | Провести інструктаж з працівниками закладу: «Безпека життєдіяльності дітей», «Правила пожежної безпеки» та «Охорона праці» |  |  |  | вересень, жовтень 2023 |  |  | Вихователь – методист, завідувач господарством |
| 15 | Вживати заходів щодо економії енерго- та водоресурсів, дотримання лімітів їх використання |  |  |  | постійно |  |  | Завідувач господарством |
| Здолбунівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 «Усмішка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створити комісію з підготовки теплового господарства закладу до осінньо-зимового періоду 2023-2024 |  |  |  | Червень 2023 |  |  | Директор |
| 2. | Призначити відповідального за теплове господарство |  |  |  | Червень 2023 |  |  | Директор |
| 3. | Підготувати паспорти і акти технічної готовності до опалювального періоду |  |  |  | До 01.08.2023 |  |  | Заступник директора господарства |
| 4. | Зробити ревізію запірної апаратури, фільтрів, теплового вузла |  |  |  | До 01.08.2023 |  |  | Заступник директора господарства Робітник з комплексного обслуговування |
| 5. | Зробити повірку манометрів і термометрів |  |  |  | До 15.09.2023 |  |  | Заступник директора господарства |
| 6. | Провести очищення водостічних труб |  |  |  | До 31.07.2023 |  |  | Заступник директора господарства |
| 7. | Поновити бірки біля кожної запірної арматури із відповідними позначками |  |  |  | До 01.08.2023 |  |  | Заступник директора господарства |
| 8. | Проводити щоденний огляд дефектів і поломок у системі опалення та водогону з відміткою у журналі дефектів і поломок |  |  |  | Зведений |  |  | Заступник директора господарства |
| 9. | Ревізія стану внутрішньо-будинкових електромереж та зовнішнього освітлення закладу |  |  |  | До 01.07.2023 |  |  | Заступник директора господарства Робітник з комплексного обслуговування |
| 10. | Перевірити щільність закривання всіх вхідних дверей |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Заступник директора господарства |
| 11. | Здійснювати щоденний огляд системи опалення, електрообладнання, водопостачання |  |  |  | Протягом опалюваль-ного сезону |  |  | Заступник директора господарства |
| 12. | Суворо дотримуватися лімітів споживання електричної енергії, води, тепла |  |  |  | Протягом опалюваль-ного періоду |  |  | Директор |
| 13. | Облаштування укриття для дітей на період сигналу «Повітряна тривога» |  |  |  | Протягом опалюваль-ного періоду |  |  | Директор |
| 14. | Провести технічну експертизу вогнегасників, згідно термінів зробити перезарядку вогнегасників |  |  |  | До 01.12.2023 |  |  | Заступник директора господарства |
| 15. | Провести утеплення фасаду будівлі закладу та ремонт і утеплення даху |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Директор |
| 16. | Забезпечити прибиральний та протипожежний інвентар |  |  |  | До 23.06.2023 |  |  | Заступник директора господарства |
| 17. | Провести аналіз експлуатаційно-технічного стану матеріально-технічної бази, енергетичного обладнання та встановити постійний контроль за його використання |  |  |  | Постійно |  |  | Заступник директора господарства |
| Здолбунівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Грайлик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Провести поточний ремонт ігрових площадок ЗДО |  |  |  | До 09.08.2023 |  |  | Директор Завідувач господарством |
| 2. | Створити належні санітарно-гігієнічні умови та належний стан безпеки життєдіяльності вихованців закладу дошкільної освіти |  |  |  | постійно |  |  | Старша медсестра, завідувач господарством |
| 3. | Провести поточний ремонт групових кімнат, поточний ремонт підвального приміщення, поточний ремонт кухні |  |  |  | До 15.08.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 4. | Придбати необхідний запас ліків та перев’язочного матеріалу, миючих та дезінфікуючих засобів |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Старша медсестра, завідувач господарством |
| 5. | Забезпечити контроль за проведенням обстеження протипожежного стану будівель, перевірити справність технічних засобів пожежогасіння |  |  |  | До 15.08.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 6. | Здійснити перевірку систем заземлення на відповідність діючим вимогам, отриманням актів за встановленою формою |  |  |  | До 15.08.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 7. | Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність та надійність експлуатації |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Інструктор з фізичної культури |
| 8. | Облаштування території закладу: косіння трави; фарбування малих форм та спортивного обладнання, завезення піску; дизайн квітників |  |  |  | Червень-липень 2023 року |  |  | Завідувач господарством |
| 9. | Забезпечити у закладі достатній рівень штучного освітлення на робочих місцях вихованців |  |  |  | Протягом року |  |  | Завідувач господарством |
| 10. | Здача систем опалення згідно з правилами: -промивка теплових пунктів систем теплопостачання; - перевірка технічного стану теплових пунктів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв; -проведення теплоізоляції до вимог нормативної документації; -проведення гідравлічних випробувань; -забезпечення технічною документацією у повному обсязі |  |  |  | До 15.09.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| Здолбунівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Бджілка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Електрогосподарство: - виконати заміри опору ізоляції в електроустановках та електропроводки, заземлюючих пристроїв; - провести ревізії і забезпечити справність роботи електричних щитів освітлення |  |  |  | До 31.12.2023 До 31.08.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 2. | Теплове господарство: -підготувати теплове господарство до початку опалювального сезону 2023-2024 років; -виконати промивку та гідравлічне випробування системи центрального опалення; - нанести антикорозійне покриття на теплофікаційних трубопроводах у підвальному приміщенні закладу; -здійснити частковий ремонт каналізаційної труби у підвальному приміщенні закладу; -заповнити акти готовності до опалювального сезону 2023-2024 років згідно вимог нормативно-правових актів |  |  |  | До 31.07.2023 |  |  | Завідувач господарством, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель |
| 3. | Пожежна безпека: -провести навчання всіх учасників навчально-виховного процесу правилам пожежної безпеки та відпрацювати плани евакуації людей на випадок пожежі або інших надзвичайних ситуацій; -наявні вогнегасники направити на технічне обслуговування |  |  |  | До 31.08.2023 До 31.12.2023 |  |  | Завідувач господарством, вихователь-методист |
| 4. | Благоустрій території: -придбати садово-городній інвентар (граблі, відра, віники, лопати для чищення снігу, садові ножиці, щітки); - привести у належний санітарний стан прилеглу територію (впорядкувати та почистити прибордюрну частину дороги, забезпечити своєчасне косіння трави, обрізати кущі, зрізати всохлі гілки дерев, виконати роботи з озеленення (ландшафтний дизайн, оформлення квітників); -пофарбувати огорожу, пісочниці, малі форми та спортивне обладнання на дитячих ігрових майданчиках; -забезпечити вапном та завезти пісок у дитячі пісочниці; -провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність і надійність експлуатації |  |  |  | До 31.07.2023 |  |  | Завідувач господарством, Двірник, помічники вихователів, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель |
| 5. | Провести капітальний ремонт будівель ЗДО (заходи з енергозбереження: утеплення фасадів, утеплення та ремонт дахів) Провести капітальний ремонт внутрішньої ситеми електропостачання зі встановленням дизель – генератора протирадіаційного укриття № 65271 Провести поточний ремонт групових кімнат, кухні, музичного залу та інших кабінетів закладу |  |  |  | До 31.12.2023 До 31.12.2023 До 31.07.2023 |  |  | Завідувач господарством, вихователі, обслуговуючий персонал |
| 6. | На харчоблок закладу закупити електром’ясорубки (2шт.) для механічної обробки м’яса та риби. Закупити наматрацники у кількості 167 шт., згідно припису Держпродспоживслужби. Провести лабораторні дослідження піску, питної води, освітленості, змивів та бакдослідження продуктів |  |  |  | До 01.09.2023 До 01.09.2023 До 31.08.2023 |  |  | Завідувач господарством Старша медична сестра Завідувач господарством, Каштелянка Старша медична сестра |
| 7. | Провести поточний ремонт протирадіаційного укриття № 65271 та обладнати необхідними матеріалами |  |  |  | До 31.12.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 8. | Замінити частину огорожі закладу |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Завідувач господарством, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель |
| 9. | Провести ремонт пральні закладу (підлогу, стіни обложити плиткою) вмонтувати витяжку |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель |
| 10. | Провести ремонт підлоги в коридорі приміщення (заміна плитки при входах) |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель |
| Новомильський заклад дошкільної освіти (садок) «Барвінок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробити та затвердити комплекс заходів щодо підготовки ЗДО до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років |  |  |  | До 01.07.2023 |  |  | Директор |
| 2. | Забезпечити виконання заходів програми енергозбереження, передбачених на 2023 рік |  |  |  | Протягом 2023 року |  |  | Директор |
| 3. | Забезпечити необхідну кількість палива на опалювальний період |  |  |  | До 01.10. 2023 |  |  | Директор |
| 4. | Підготувати котельню до зими |  |  |  | До 01.10. 2023 |  |  | Директор |
| 5. | Провести ревізію котлів, теплових мереж, запірної арматури, котельного обладнання ЗДО, перевірити технічний стан вузлів обліку теплової енергії |  |  |  | До 01.10. 2023 |  |  | Директор |
| 6. | Виконати роботи з поточних ремонтів ЗДО з врахуванням вимог по енергозбереженню |  |  |  | До 20.08.2023 |  |  | Директор |
| 7. | Провести роботи з поточних ремонтів, реконструкції в ЗДО. |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Директор |
| 8. | Провести навчання штатних кочегарів і операторів з правил безпеки при експлуатації котелень на твердому паливі |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Директор |
| 9. | Виконати промивку водопідігрівачів і промивку внутрішньої системи опалення, провести гідравлічні випробування систем теплопостачання, водопідігрівачів з оформленням відповідних актів, згідно з вимогами, передбаченими НТД та НПА з питань технічної та безпечної експлуатації теплоустановок та мереж споживачів |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Директор |
| 10. | Підготовити відповідну виконавчу документацію щодо готовності ЗДО до опалювального сезону 2023-2024 рр. (паспорт готовності, акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період, акт стану готовності, акт промивки трубопроводів, акт гідравлічного випробування |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Директор |
| 11. | Провести ревізії і забезпечити справність роботи електричних щитів освітлення, привести схеми електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями, перевірити технічний стан автоматики |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Директор |
| 12. | Провести перевірку стану пожежної безпеки ЗДО та виконати заходи по забезпеченню безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Директор |
| 13. | Провести утеплення вхідних дверей |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Працівники закладу |
| 14. | Укомплектувати робочі місця виробничого персоналу оперативною та технічною документацією |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Директор |
| 15. | Підготувати ЗДО до огляду благоустрою і готовності закладу до зимового періоду. |  |  |  | З 15.08.2023 по 01.09 2023 |  |  | Директор |
| 16. | Протягом опалювального сезону постійно контролювати роботу систем тепло-, електро- та водопостачання |  |  |  | Протягом опалюва-львального сезону |  |  | Директор |
| Копитківський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробити та затвердити комплекс заходів щодо підготовки ЗДО до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років |  |  |  | До 01.07.2023 |  |  | Директор |
| 2. | Забезпечити виконання заходів програми енергозбереження, передбачених на 2023 рік |  |  |  | Протягом 2023 року |  |  | Директор |
| 3. | Забезпечити необхідну кількість палива на опалювальний період |  |  |  | Липень-жовтень 2023 року |  |  | Директор |
| 4. | Підготувати котельню до зими |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Директор |
| 5. | Провести ревізію котлів, теплових мереж, запірної арматури, котельного обладнання ЗДО |  |  |  | До 01.08.2023 |  |  | Директор |
| 6. | Виконати роботи з поточних ремонтів ЗДО з врахуванням вимог по енергозбереженню |  |  |  | До 20.08.2023 |  |  | Директор |
| 7. | Провести навчання штатних кочегарів і операторів з правил безпеки при експлуатації газових побутових котлів, котелень на твердому паливі |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Директор |
| 8. | Виконати промивку водопідігрівачів і промивку внутрішньої системи опалення, провести гідравлічні випробування систем теплопостачання, водопідігрівачів з оформленням відповідних актів, згідно з вимогами, передбаченими НТД та НПА з питань технічної та безпечної експлуатації теплоустановок та мереж споживачів |  |  |  | До 01.08.2023 |  |  | Директор |
| 9. | Підготовити відповідну виконавчу документацію щодо готовності ЗДО до опалювального сезону 2023-2024 рр. (паспорт готовності, акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період, акт стану готовності, акт промивки трубопроводів, акт гідравлічного випробування) |  |  |  | До 01.08.2023 |  |  | Директор |
| 10. | Провести ревізії і забезпечити справність роботи електричних щитів освітлення, привести схеми електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями, перевірити технічний стан автоматики |  |  |  | До 20.08.2023 |  |  | Директор |
| 11. | Провести перевірку стану пожежної безпеки ЗДО та виконати заходи по забезпеченню безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років |  |  |  | До 20.08.2023 |  |  | Директор |
| 12. | Провести утеплення вікон та вхідних дверей |  |  |  | До 15.10.2023 |  |  | Працівники |
| 13. | Укомплектувати робочі місця виробничого персоналу оперативною та технічною документацією |  |  |  | До 15.10.2023 |  |  | Директор |
| 14. | Підготувати ЗДО до огляду благоустрою і готовності закладу до зимового періоду. |  |  |  | з 15.08.2023 по 01.09.2023 |  |  | Директор |
| 15. | Протягом опалювального сезону постійно контролювати роботу систем тепло, електро та водопостачання |  |  |  | Протягом опалюваль-ного сезону |  |  | Директор |
| Здолбунівський центр творчості дітей та юнацтва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробити та затвердити комплекс заходів по підготовці Здолбунівського центру творчості дітей та юнацтва до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років |  |  |  | До 01.07.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 2. | Підготувати об’єкти теплового господарства (котельня, тепломережі) до зими відповідно до затверджених графіків |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 3. | Провести ревізію котлів, теплових мереж, запірної арматури, котельного обладнання закладу, перевірити технічний стан вузлів теплової енергії |  |  |  | До 15.09.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 4. | Виконати роботи з поточного ремонту закладу з врахуванням вимог по енергозбереженню |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 5. | Виконати промивку водопідігрівачів і промивку внутрішніх систем опалення, провести гідравлічні випробування системи теплопостачання, водопідігрівачів з оформленням відповідних актів, згідно з вимогами, передбаченими НТД та НПА з питань технічної та безпечної експлуатації теплових установок та мереж споживачів |  |  |  | До 01.08.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 6. | Підготувати відповідну виконавчу документацію щодо готовності закладу до опалювального сезону 2023-2024 років (паспорт готовності, акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період, акт стану готовності, акт промивки трубопроводів, акт гідравлічного випробування) для погодження в Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у Рівненській області |  |  |  | До 01.08.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 7. | Провести ревізії і забезпечити справність роботи електричних щитів освітлення, привести схеми електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями, перевірити технічний стан автоматики |  |  |  | До 14.08.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 8 8. | Провести перевірку стану пожежної безпеки закладу та виконати заходи по забезпеченню безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 9. | Провести повірку вогнегасників |  |  |  | Серпень 2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 1 10. | Провести утеплення вікон та вхідних дверей |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 11 11. | Укомплектувати робочі місця виробничого персоналу оперативною та технічною документацією |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 12. | Протягом опалювального сезону постійно контролювати роботу систем тепло-, електро- та водопостачання |  |  |  | Протягом опалюваль-ного сезону |  |  | Завідувач господарством |
| 13. | Провести повірку газосигналізатора в органах Держспоживстандарту |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 15 14. | Провести повірку манометра |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 15. | Виконати повірку та прочистку димових і вентиляційних каналів |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 16. | Пройти навчання та перевірку знань «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 17. | Пройти навчання та перевірку знань «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| Здолбунівська міська станція юних техніків |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробити та затвердити комплекс заходів щодо підготовки закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років |  |  |  | До 01.06.2023 |  |  | Директор |
| 2. | Провести ревізію теплових мереж, запірної арматури |  |  |  | До 15.07.2023 |  |  | Директор |
| 3. | Виконати роботи з поточних ремонтів закладу з врахуванням вимог по енергозбереженню |  |  |  | До 15.08.2023 |  |  | Директор |
| 4. | Виконати промивку внутрішніх систем опалення, провести гідравлічні випробування систем теплопостачання, з оформленням відповідних актів, згідно з вимогами, передбаченими НТД та НПА з питань технічної та безпечної експлуатації теплоустановок та мереж споживачів |  |  |  | До 15.07.2023 |  |  | Директор |
| 5. | Провести ревізії і забезпечити справність роботи електричних щитів освітлення, привести схеми електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями, перевірити технічний стан автоматики |  |  |  | До 15.08.2023 |  |  | Директор |
| 6. | Підготовити відповідну виконавчу документацію щодо готовності закладу до опалювального сезону 2023-2024 рр. (паспорт готовності, акт стану готовності, акт промивки трубопроводів, акт гідравлічного випробування) для погодження в Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у Рівненській області |  |  |  | До 15.07.2023 |  |  | Директор |
| 7. | Провести перевірку стану пожежної безпеки закладу та виконати заходи по забезпеченню безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років |  |  |  | До 15.08.2023 |  |  | Директор |
| 8. | Провести утеплення вхідних дверей |  |  |  | До 15.10.2023 |  |  | Директор |
| 9. | Протягом опалювального сезону постійно контролювати роботу систем тепло, електро та водопостачання |  |  |  | Протягом опалюваль-ного сезону |  |  | Директор |
| 10. | Перезаправка вогнегасників |  |  |  | До 01.12.2023 |  |  | Директор |
| Здолбунівський інклюзивно-ресурсний центр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замінити аварійну ділянку тепломережі (ввод теплової мережі до приміщення закладу) із встановленням вузла обліку теплової енергії |  |  |  | До початку опалюваль-ного сезону |  |  | Устянчук Н.А. |
| 2. | Виконати промивку трубопроводів, провести гідравлічні випробування системи теплопостачання |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Устянчук Н.А. |
| 3. | Підготовити відповідну виконавчу документацію щодо готовності КУ «Здолбунівський інклюзивно-ресурсний центр» Здолбунівської міської ради до опалювального сезону 2023-2024 рр. (паспорт готовності, акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період, акт стану готовності, акт промивки трубопроводів, акт гідравлічного випробування) |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Устянчук Н.А. |
| 4. | Провести перевірку стану пожежної безпеки закладу та виконати заходи по забезпеченню безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 рр. |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Устянчук Н.А. |
| 5. | Провести огляд благоустрою і готовності території закладу до зими |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Устянчук Н.А. |
| 6. | Протягом опалювального сезону постійно контролювати роботу систем тепло-, електро- та водопостачання |  |  |  | Протягом опалювального сезону |  |  | Устянчук Н.А. |
| 7 | Провести нараду з колективом КУ «Здолбунівський інклюзивно-ресурсний центр» Здолбунівської міської ради щодо бережливого використання тепла, електроенергії та води |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Устянчук Н.А. |
| Комунальне некомерційне підприємство «Здолбунівський центр первинної медичної допомоги» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створити комісію, призначити відповідальних осіб, затвердити заходи наказом по Центру |  |  |  | До 01.06.2023 |  |  | Директор |
| 2. | Збір та узагальнення інформацій по підготовці до роботи в осінньо-зимових умовах для подальшого надання їх в відповідні інстанції |  |  |  | Щомісячно до 13 та 28 числа з 01.06. по 01.10. 2023 |  |  | Директор |
| 3. | Заміна 10 (десяти) дерев’яних віконних блоків на металопластикові в Здолбунівській АЗПСМ № 4 до початку роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 року. |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Директор |
| 4. | Забезпечити проведення в установленому порядку спеціального навчання та перевірку знань осіб, які експлуатують теплове і електричне обладнання та газовикористовуючі установки. |  |  |  | До 30.10.2023 |  |  | Директор |
| 5. | Забезпечити виконання робіт по випробуванню систем тепло-, та водопостачання |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Директор |
| 6. | Забезпечити виконання протипожежних заходів |  |  |  | До 15.10.2023 |  |  | Директор |
| 7. | Підготувати автотранспорт до роботи в осінньо-зимовий період |  |  |  | До 15.10.2023 |  |  | Директор |
| 8. | Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань безпечної експлуатації газового господарства, попередження виникнення пожеж, аварійних та надзвичайних ситуацій, щодо необхідності вжиття заходів з енергозбереження та енергоефективності в структурних підрозділах Центру |  |  |  | Постійно |  |  | Директор |
| 9. | Заміна наружного водопроводу за адресою: м. Здолбунів, вул. Г. Мазепи, 25. |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Директор |
| 10. | Готовність закладів до роботи в зимових умовах підтвердити наявністю Паспортів готовності та Актів готовності теплового господарства |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Директор |
| 11. | Повірка димовентиляційних каналів. |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Директор |
| 12. | Перезарядка вогнегасників та придбання первинних засобів пожежогасіння |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Директор |
| 13. | Підключення опалення до АЗПСМ № 4 від «Комуненергія» Здолбунівської міської ради |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Директор |
| Здолбунівський центр культури і дозвілля Здолбунівської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення повірки вимірювальних приладів (манометри, лічильник), які встановлені на тепловій системі |  |  |  | До 20.08.2023 |  |  | Директор |
| 2. | Проведення гідравлічного випробування теплових мереж та систем опалення, гарячого водопостачання (водонагрівачів), із позначенням тиску та результатів випробування |  |  |  | До 20.08.2023 |  |  | Директор |
| 3. | Обстеження енергозберігаючих заходів приміщень закладів культури |  |  |  | До 20.08.2023 |  |  | Директор |
| 4. | Провести гідропневматичну промивку внутрішньо будинкової системи теплопостачання; |  |  |  | До 20.08.2023 |  |  | Директор |
| 5. | Оформити і підписати акти стану готовності систем теплопостачання до роботи в опалювальний період; |  |  |  | До 20.08.2023 |  |  | Директор |
| 6. | Провести перевірки опору контурів заземлення та ізоляції електрообладнання |  |  |  | До 20.08.2023 |  |  | Директор |
| 7. | Провести обстеження технічного стану будівель закладів культури |  |  |  | До 20.08.2023 |  |  | Директор |
| 8. | Провести поточні ремонтно-будівельні роботи в закладах культури згідно бюджетних призначень на 2023 рік, за рахунок спец фонду |  |  |  | До 20.08.2023 |  |  | Директор |
| 9. | Придбати дрова для закладів культури філій сіл Орестів та П’ятигори Здолбунівського центру культури і дозвілля Здолбунівської міської ради Рівненської області |  |  |  | До 01.06.2023 |  |  | Директор |
| 10. | Забезпечити заклади культури первинними засобами пожежогасіння, та здійснити перезарядку вогнегасників на новий хімічний склад. |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Директор |
| 11. | Провести технічне обслуговування системи газопостачання та газового обладнання. |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Директор |
| Здолбунівська музична школа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечити комплексну підготовку закладу та актів готовності до опалювального періоду. |  |  |  | До 25.08.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 2. | Провести аналіз стану обліку закладом енергоносіїв, води. |  |  |  | До 20.08.2023 |  |  | Заві Завідувач господарством |
| 3. | Провести огляд готовності закладу до роботи в осінньо-зимовий період. |  |  |  | До 22.08.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 4. | Провести повірку лічильників обліку енергоносіїв, води. |  |  |  | До 20.08.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 5. | Ужити заходів щодо недопущення відключення закладу від системи централізованого теплопостачання. |  |  |  | постійно |  |  | Директор, завідувач господарством |
| 6. | Провести поточні ремонти. |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 7. | Провести профілактичний огляд віконних рам, кватирок, вхідних дверей |  |  |  | До 20.08.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 8. | Систематично здійснювати огляд будівлі, а саме: стан відмостки, цоколя, фасаду, покрівлі, малих архітектурних форм, доріг тощо та своєчасно усувати виявлені недоліки |  |  |  | Постійно |  |  | Завідувач господарством |
| 9. | Провести ревізію, по мірі необхідності – ремонт системи опалення закладу |  |  |  | До 10.09.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 10. | Поновити схеми теплових вузлів |  |  |  | До 10.09.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 11. | Підготувати акти готовності інженерних систем до опалювального сезону |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 12. | Залежно від погодних умов, стану розрахунків за отримані комунальні послуги надавати пропозиції щодо встановлення термінів початку та закінчення опалювального сезону |  |  |  | 2023-2024 роки |  |  | Завідувач господарством |
| 13. | Провести ревізію справності електричних вимикачів, проводки, світильників |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 14. | Виконати необхідні ремонтні та профілактичні роботи електромереж |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 15. | При потребі провести повірку лічильників обліку водопостачання |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 16. | Здійснити профілактичний огляд лічильників використання гарячої та холодної води |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 17. | Вжити заходів щодо збереження водних ресурсів |  |  |  | Постійно |  |  | Завідувач господарством, колектив школи |
| 18. | Провести профілактичний огляд водозливних труб споруд |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 19. | Забезпечити заклад необхідним господарським інвентарем |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Завідувач господарством |
| 20. | Заготовити в необхідній кількості протиожеледні матеріали |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Завідувач господарством, Прибиральник територій |
| 21. | Забезпечити систематичне проведення інформаційних та профілактичних заходів щодо збереження тепла, води, електроенергії |  |  |  | Постійно |  |  | Заступник директора з навчально-виховної роботи, завідувач господарством |
| Комунальне некомерційне підприємство «Здолбунівська центральна міська лікарня» Здолбунівської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Виходячи з наявності коштів, розробити заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 року, створити штаби, призначити відповідальних осіб, затвердити заходи наказами по закладу. |  |  |  | До 01.06.2023 |  |  | Директор, інженер |
| 2. | Провести при потребі ремонтні роботи внутрішньої системи теплопостачання корпусів КНП «ЗДОЛБУНІВСЬКА ЦМЛ», ревізію та ремонт запірної, повітрявипускної, водозливної арматури, теплоізолювати 1500 м внутрішньобудинкових мереж системи опалення та теплоізолювати 150 м зовнішньої мережі системи опалення. |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Інженер, завідувач матеріально-технічним забезпеченням |
| 3. | Провести інвентаризацію опалювальних котлів та систем опалення. |  |  |  | До 01.07.2023 |  |  | Інженер, завідувач матеріально-технічним забезпеченням |
| 4. | Забезпечити проведення ремонтних робіт приміщень закладу, включаючи заміну, утеплення вікон та дверей, залучаючи кошти різних джерел. |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Директор, завідувачі відділень, інженер, завідувач матеріально-технічним забезпеченням |
| 5. | Забезпечити впровадження енергозберігаючих заходів та новітніх економічних технологій при проведенні ремонтних робіт. |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Директор, інженер |
| 6. | Забезпечити в повному обсязі розрахунки за спожиті енергоносії. Здійснити аналіз стану споживання енергоносіїв та води. |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Головний бухгалтер, інженер |
| 7 | Проконтролювати заготівлю палива в КНП «ЗДОЛБУНІВСЬКА ЦМЛ». |  |  |  | До 01.10.2023 |  |  | Інженер, керівник котельні |
| 8. | Провести обстеження будівель, споруд та інженерних мереж. |  |  |  | До 15.11.2023 |  |  | Інженер, провідний інженер з охорони праці, завідувач матеріально-технічним забезпеченням |
| 9. | Провести заготівлю овочів, фруктів і їх консервування. |  |  |  | До 15.10.2023 |  |  | Завідувач складом |
| 10. | Здійснити повірку манометрів, встановлених на теплових мережах ЗЦМЛ |  |  |  | До 12.08.2023 |  |  | Провідний інженер з охорони праці |
| 11. | Забезпечити виконання робіт по промиванню та випробуванню систем тепло- та водопостачання. |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Інженер, завідувач матеріально-технічним забезпеченням |
| 12. | Створити запас інвентарю, необхідного для очищення снігу, в разі виникнення надзвичайної ситуації. |  |  |  | До 15.11.2023 |  |  | завідувач матеріально-технічним забезпеченням |
| 13. | Провести технічне випробування котлів та посудин, що працюють під тиском; організувати навчання та атестацію обслуговуючого персоналу. |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Інженер, провідний інженер з охорони праці |
| 14. | Провести інвентаризацію наявних автономних джерел живлення та привести їх у відповідний робочий стан, забезпечити запасом палива, а також персоналом для експлуатації. |  |  |  | Постійно |  |  | Інженер, завідувач матеріально-технічним забезпеченням |
| 15. | Продовжити роботу по облаштуванню лікарні для потреб людей з обмеженими фізичними можливостями. |  |  |  | Постійно |  |  | Директор, інженер, завідувач матеріально-технічним забезпеченням |
| 16. | Забезпечити виконання протипожежних заходів. |  |  |  | До 15.10.2023 |  |  | Завідувач матеріально-технічним забезпеченням |
| 17. | Підготувати автотранспорт до роботи в осінньо-зимовий період. |  |  |  | До 15.10.2023 |  |  | Завідувач матеріально-технічним забезпеченням |
| 18. | Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань безпечної експлуатації газового господарства, попередження виникнення пожеж, аварійних та надзвичайних ситуацій, щодо необхідності вжиття заходів з енергозбереження та енергоефективності в закладах охорони здоров’я. |  |  |  | Постійно |  |  | Провідний інженер з охорони праці, інженер, фахівець з цивільного захисту |
| 19. | Провести огляд готовності закладу до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 року та надати довідку в управління охорони здоров’я. |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Комісія огляду готовності по ЗЦМЛ |
| 20. | Готовність закладу до роботи в зимових умовах підтвердити наявністю Паспортів та Актів готовності теплового господарства. |  |  |  | До 01.09.2023 |  |  | Інженер |

Комунальне некомерційне підприємство «Здолбунівська стоматологічна поліклініка» Здолбунівської міської ради

| № | Перелік та зміст заходів | Терміни виконання |  | Відповідальні особи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Провести ремонтні роботи приміщень поліклініки, утеплення вікон та дверей. Забезпечити впровадження енергозберігаючих заходів та новітніх економічних технологій | До 25.08.2023 |  | Директор |
|  | Забезпечити в повному обсязі розрахунки за спожиті енергоносії. Здійснити аналіз стану споживання енергоносіїв та води | До 25.08.2023 |  | Директор |
|  | Провести обстеження будівлі поліклініки, інженерних мереж | До 02.10.2023 |  | Директор |
|  | Провести ремонтні роботи запірної арматури та роботи по ізоляції трубопроводів | До 25.08.2023 |  | Директор |
|  | Виконати роботи по промиванню та випробовуванню систем тепло- та водопостачання | До 25.08.2023 |  | Директор |
|  | Продовжити роботу по облаштуванню стоматологічної поліклініки для потреб людей з обмеженими фізичними можливостями | постійно |  | Директор |
|  | Забезпечити виконання протипожежних заходів | До 10.10.2023 |  | Директор |
|  | Провести в закладі інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань безпечної експлуатації газового господарства, попередження виникнення пожеж, аварійних та надзвичайних ситуацій, щодо необхідності вжиття заходів з енергозбереження та енергоефективності | постійно |  | Директор |
|  | Провести огляд готовності закладу до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років. Надати довідку та Акт готовності теплового господарства в відділ з питань комунального господарства, благоустрою та екології Здолбунівської міської ради | До 05.09.2023 |  | Директор |
|  | Готовність закладів до роботи в зимових умовах підтвердити наявністю актів готовності теплового господарства | 01.09.2023 |  | Директор |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                         Юрій СОСЮК