Додаток 3

до рішення  виконавчого комітету

Здолбунівської міської ради

11.07.2024 №____

ЗАХОДИ                                                                                                                                      з підготовки комунального підприємства «Здолбунівське»                      Здолбунівської міської ради  Рівненської області                                                              до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальна особа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибирання та виготовлення інструментів для очищення снігу та посипання протиожеледними матеріалами (300 од.) | 01.09.2024 | Перчик Г.В. |
| 2. | Придбання спецодягу (123 од.) | 01.09.2024 | Кодря О.М. |
| 3. | Заготовка піску, технічної солі та паливно-мастильних матеріалів (пісок – 805 т., сіль – 25 т.) | 10.10.2024 | Цибульський О.П |
| 4. | Підготовка дорожніх машин для роботи в зимовий період (6 од.) | 10.10.2024 | Цибульський О.П. |
| 5. | Підготувати договори оренди дорожніх машин для роботи в зимовий період (2 од.) | 01.10.2024 | Кондратюк Л.Л. |
| 6. | Ремонт дорожнього покриття (4,4 тис. м. кв.) | 01.09.2024 | Кондратюк Л.Л. |

| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Юрій СОСЮК |  | Юрій СОСЮК |
| --- | --- | --- |