Проєкт

ЗДОЛБУНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

28 серпня 2026 року                                                                                  № ____

Про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Здолбунівської міської територіальної  громади на  2027-2029 роки

Відповідно до частини третьої статті 752 Бюджетного кодексу України, Закону України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи протокол  засідання  міської інвестиційної ради від 29.07.2026 № 1 щодо розгляду та схвалення середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Здолбунівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки,  виконавчий  комітет Здолбунівської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити  середньостроковий  план  пріоритетних  публічних інвестицій Здолбунівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки, що додається.

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконкому Здолбунівської міської ради  Капітулу В.В.

Міський голова                                                                          Владислав СУХЛЯК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Здолбунівської міської ради

28.08.2026 № _____

Середньостроковий план пріоритетних публічних

інвестицій Здолбунівської міської територіальної

громади на 2027 - 2029 роки

Загальна частина

У Здолбунівській міській територіальній громаді  продовжується реалізація реформи управління публічними інвестиціями (далі – реформа УПІ), спрямованої на запровадження ефективної системи  середньострокового планування, підготовки, оцінки публічних інвестиційних проектів (далі – проект) та програм публічних інвестицій (далі - програма), формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій громади (далі – Єдиний проектний портфель), галузевих (секторальних) проєктних портфелів громади (далі – Галузевий проектний портфель), а також реалізації проектів та програм.

Середньострокове планування є ключовим етапом реформи УПІ, оскільки саме під час його формування визначаються основні напрями спрямування публічних коштів у середньостроковій перспективі.

У процесі реалізації першого середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Здолбунівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки було забезпечено, зокрема, узгодження пріоритетів публічних інвестицій із документами стратегічного планування на рівні громади, бюджетним плануванням, започатковано формування єдиних підходів до оцінки проектів та програм, формування Єдиного проектного портфеля та Галузевого проектного портфеля.

Затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади на 2027-2029 роки (далі – СПІ 2027-2029) є необхідним кроком для забезпечення безперервності процесу середньострокового

Сфера дії СПІ 2027-2029 включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проектів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів і диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування приватного сектора міжнародними фінансовими організаціями та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

Визначення пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів публічного інвестування здійснюється на основі поєднання результатів секторального аналізу збитків і потреб, оцінки їх впливу на економічну активність та соціальну стабільність, з урахуванням пропозицій (рекомендацій) інвестиційної ради щодо стратегічних пріоритетів здійснення публічних інвестицій на відповідний середньостроковий період, а також необхідності забезпечення функціонування критичної інфраструктури та відновлення виробничого потенціалу економіки.

Описова частина

СПІ 2027-2029 розроблено відділом економічного розвитку та регуляторної політики Здолбунівської міської ради  на підставі пропозицій виконавчих органів та підрозділів Здолбунівської міської ради відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного фінансовим управлінням Здолбунівської міської ради.

СПІ 2027–2029  структуровано відповідно до оновленої логіки системи управління публічними інвестиціями та включає визначення наскрізних стратегічних цілей, пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування, основних напрямів публічного інвестування, у тому числі за діючими проектами та програмами (за наявності), цільових показників напрямів публічного інвестування, орієнтовний розподіл коштів за рахунок усіх джерел фінансування в розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

На 2027-2029 роки наскрізними стратегічними цілями є енергоефективність, цифровізація, реагування на зміни клімату, гендерна рівність та безбар’єрність (у разі можливості їх застосування).

Реалізація цих цілей є фундаментальною умовою сталого розвитку та зміцнення соціальної справедливості. Вона передбачає перехід до раціональної моделі енергоспоживання, цифрову трансформацію управлінських процесів та адаптацію інфраструктури до кліматичних змін. Особлива увага приділяється створенню безбар’єрного простору, де принципи універсального дизайну та рівності прав гарантують безперешкодний доступ до послуг для всіх верств населення, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, незалежно від їхньої статі чи соціального статусу.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані, є ключовими для громади та саме на них спрямовувати муться публічні інвестиції на середньостроковий період.

До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування у                      2027-2029 роках належать:

| Галузь (сектор) для публічного інвестування | Найменування структурного підрозділу, відповідального за галузь для публічного інвестування |
| --- | --- |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | відділ з питань комунального господарства, благоустрою та екології Здолбунівської міської ради |
| Довкілля | відділ з питань комунального господарства, благоустрою та екології Здолбунівської міської ради |
| Цифрова трансформація держави та суспільства | Відділ забезпечення надання адміністративних послуг Здолбунівської міської ради |
| Освіта та наука | управління з гуманітарних питань Здолбунівської міської ради |
| Охорона здоров'я | управління з гуманітарних питань Здолбунівської міської ради |
| Соціальна сфера | відділ соціальних гарантій Здолбунівської міської ради |

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування формуються у межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування  та є структурними складовими місцевої політики в межах відповідної галузі, що випливають із компетенції підрозділів органу місцевого самоврядування, мають власне нормативно-правове регулювання і кореспондуються з конкретними цілями документів стратегічного планування.

Підсектори  галузей (секторів) для публічного інвестування дозволяють диференціювати галузь (сектор) для публічного інвестування на відповідні складові, в яких будуть здійснюватися публічні  інвестиції, та допомагають зосередитись на специфічних потребах і можливостях, що існують у конкретних сферах.

До СПІ 2027-2029 включено 10 підсекторів в межах 6 галузей  (секторів) для публічного інвестування.

Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями документів стратегічного планування, у розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування.

Напрям публічного інвестування визначає сферу діяльності громади у межах відповідної галузі (сектору) для публічного інвестування, у яку спрямовуються публічні кошти для подальшої підготовки та реалізації проектів та/або програм з метою досягнення відповідного  завдання документа стратегічного планування.

Структурними підрозділами, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, було подано до відділу економічного розвитку та регуляторної політики Здолбунівської міської ради пропозиції , що містили 16 напрямів для публічного інвестування, з яких визначено основними та включено до СПІ 2027-2029  16 напрямів  публічного інвестування.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2027 – 2029 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

грн.

| Показник | 2027 (прогноз) | 2028 (прогноз) | 2029 (прогноз) | 2027-2029 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кошти місцевого бюджету | 35 000 000,00 | 40 000 000,00 | 45 000 000,00 | 120 000 000,00 |
| РАЗОМ | 35 000 000,00 | 40 000 000,00 | 45 000 000,00 | 120 000 000,00 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2027, 2028, 2029 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим управлінням  орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

грн.

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на 2029 рік | Граничний розподіл на середньостроковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муніци- пальна інфраст- руктура та послуги | 4 200 000,00 | 4 800 000,00 | 5 400 000,00 | 14 400 000,00 |
| Довкілля | 500 000,00 | 571 429,00 | 642 857,00 | 1 714 286,00 |
| Цифрова трансформація держави та суспільства | 80 000,00 | 91 429,00 | 102 857,00 | 274 286,00 |
| Освіта і наука | 23 220 000,00 | 26 537 142,00 | 29 854 286,00 | 79 611 428,00 |
| Охорона здоров'я | 2 000 000,00 | 2 285 714,00 | 2 571 429,00 | 6 857 143,00 |
| Соціальна сфера | 5 000 000,00 | 5 714 286,00 | 6 428 571,00 | 17 142 857,00 |
| Загальний результат | 35 000 000,00 | 40 000 000,00 | 45 000 000,00 | 120 000 000,00 |

Підсумки та перспективи

Середньостроковий  план  є документом  місцевого рівня, що  формує основу  для  якісно  нового  підходу  до  управління  публічними інвестиціями та спрямованим на забезпечення відновлення, модернізації та сталого розвитку громадив умовах воєнних викликів і післявоєнної трансформації.

Визначення  наскрізних  стратегічних  цілей,  узгодження  з  наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм,  а  також  закріплення  пріоритетних  галузей  (секторів)  і  основних напрямів  публічного  інвестування  забезпечують  спрямування  ресурсів  на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують державної підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення  напрямів  публічного  інвестування  відповідних  галузей (секторів)  для  публічного  інвестування  має  ключове  значення  для  подальшої підготовки,  оцінки  проектів  та  програм,  а  також  формування  єдиного проектного портфеля публічних інвестицій .

Підготовка  проектів  та  програм  передбачає  обов’язкове  визначення напряму  публічного  інвестування  у  відповідній  галузі  (секторі),  з  яким пов’язаний  проект  чи  програма,  а  також  узгодження  мети  та  цілей  проекту  з таким напрямом.

Оцінка  проектів  та  програм  включає  оцінку  відповідності  (скринінг), галузеву  (секторальну)  експертну  оцінку  та  експертну  оцінку,  що  передбачає аналіз  ряду  показників,  пов’язаних  із  напрямами  публічного  інвестування відповідних галузей (секторів).

Важливо зазначити, що лише ті проекти та програми, що відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в СПІ 2027-2029 можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій держави та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів державного бюджету та/або з наданням державної підтримки.

Керуюча справами виконкому

Здолбунівської міської ради                                               Валентина КАПІТУЛА